功能象限定位 & WBS 任务分解

1. 功能四象限

杀手功能：URL 实时检测、邮件头一键分析

必要需求：用户登录、安全知识、演练答题、历史记录

外围功能：班级管理、通知、排行榜

辅助需求：主题切换、数据导出、帮助中心

2. WBS 工作分解结构

项目管理

  - 团队计划制定

- 1.2 需求分析

- 1.3 原型设计

- 1.4 文档撰写

前端开发

2.1 登录注册

2.2 URL 检测页面

2.3 邮件头分析

2.4 知识与演练页面

2.5 个人中心

2.6 管理员页面

后端开发

3.1 用户模块

3.2 URL 检测接口

3.3 邮件解析逻辑

3.4 题库与成绩

3.5 统计报表

测试

4.1 功能测试

4.2 兼容性测试

4.3 用户体验测试

3. 任务分工与时间预估

表格

| 成员 | 角色 | 核心负责模块 |
| --- | --- | --- |
| 黄宇航 | 产品 / 需求 / 原型 | 需求分析、原型、项目管理 |
| 王伟杰 | 前端开发 | 页面、样式、交互 |
| 杨易航 | 后端开发 | 接口、数据库、逻辑 |
| 李铭宇 | 测试 / 文档 / 数据 | 测试、文档、内容、汇总 |

一、成员 黄宇航｜产品经理 + 需求 + 原型 + 汇报

核心定位：需求把控、原型设计、文档输出、团队进度统筹

详细任务

需求分析

组织用户调研、问卷整理、访谈记录

撰写完整《需求规格说明书》

编写用户故事、用例模型、功能清单

完成《人机协作记录》报告

原型设计

使用墨刀 / Figma 制作可交互高保真原型

设计页面流程、跳转逻辑、功能说明

输出原型截图 + 链接，放入UIPrototype目录

项目管理

制定团队计划、里程碑、周进度表

创建 GitHub 仓库、Issue、分支规范

组织每日 Scrum 会议、记录进度

展示汇报

制作课堂展示 PPT

负责第 7 周原型迭代展示

整理最终项目报告

预估工时：24 小时

二、成员 王伟杰｜前端开发 + UI 实现 + 交互

核心定位：页面开发、样式、交互逻辑、适配

详细任务

页面开发

登录 / 注册页

首页（仪表盘）

URL 检测页面

邮件头分析页面

安全知识列表页

演练答题页面

个人中心 / 历史记录

教师 / 管理员统计页面

样式与交互

统一 UI 风格、蓝色安全主题

按钮、表单、卡片、弹窗组件

检测结果三色状态（安全 / 警告 / 危险）

答题判分、加载动画、交互反馈

适配与联调

电脑 / 平板 / 手机响应式适配

对接后端接口、数据渲染

修复页面 BUG、优化体验

预估工时：30 小时

三、成员 杨易航｜后端开发 + 接口 + 数据库

核心定位：业务逻辑、数据库、接口、统计计算

详细任务

环境与架构

搭建开发环境、项目架构

制定编码规范、目录结构

数据库表结构设计（MySQL）

核心模块开发

用户登录 / 注册 / 角色权限

URL 检测逻辑与接口

邮件头解析、风险识别

知识列表、题库管理

演练答题、自动判分

成绩记录、历史查询

统计与报表

参与率、正确率计算

班级 / 学院统计排行

数据导出（Excel/PDF）接口

管理员全局统计接口

部署与维护

本地服务部署、测试环境搭建

接口文档编写

联调 BUG 修复

预估工时：30 小时

四、成员 李铭宇｜测试 + 数据 + 文档 + 协作

核心定位：质量保证、测试用例、文档整理、统计汇总

详细任务

测试任务

编写测试计划、测试用例

功能测试：登录、检测、答题、统计全流程

兼容性测试（浏览器 / 设备）

缺陷记录、跟踪、回归测试

数据与统计

整理演练题目、安全知识库内容

录入测试数据、模拟用户行为

生成测试报告、数据图表

文档与 Git

协助整理团队所有文档

维护UIPrototype目录

Git 提交规范检查、注释完善

汇总最终交付物（报告 + 原型 + 代码）

辅助支持

会议记录、工时统计

协助展示准备材料

项目事后分析报告撰写

预估工时：20 小时