团队计划与里程碑

1. 总体进度安排

表格

| 周次 | 任务内容 |
| --- | --- |
| 第6–7周 | 制定团队计划、需求规格说明书、原型设计 |
| 第7周 | 原型迭代展示、编码规范、环境与架构搭建 |
| 第8–10周 | 敏捷冲刺、每日 Scrum、编码实现 |
| 第10–11周 | 用户反馈、测试优化、阶段总结 |
| 第11–12周 | 项目复审、事后分析、完整文档输出 |
| 第12周 | 项目最终展示 |

2. 里程碑（Milestone）

M1：需求分析定稿（第 6 周末）

M2：可交互高保真原型完成（第 7 周中）

M3：架构与环境就绪（第 7 周末）

M4：核心功能可用版（第 10 周）

M5：项目验收与发布（第 12 周）

3. GitHub 协作规则

仓库建立 UIPrototype/ 目录，统一存放文档与原型